Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2019 г. N 224

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 26.12.2019 [N 665](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978140A0359ADDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD01B4572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH), от 06.02.2020 [N 44](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978141AE359DDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD01B4572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH), от 27.04.2020 [N 192](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978142A03795DDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD01B4572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH),  от 01.06.2020 [N 274](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978143AE359FDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD01B4572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH), от 31.07.2020 [N 449](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978144AF379ADDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD01B4572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH)) |

В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1ED83A8FA5B479DD5B1C09E824BFE6EC9DB9006EE5B55F4E55B135056697B98398950F5097826F24F2D3500F23FD1H7m2H) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB9F8747AE319680CD51E75102B3AA02431402627D9E2CDD08AF5E7524HFm5H) правительства Тульской области от 30.12.2013 N 840 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB9F8543A8379680CD51E75102B3AA0251145A6E7D9936DD03BA082462A05C2D3B00F036CD707281HFmAH) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P36) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2020 - 2022 годы (приложение N 1).

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978141AE359DDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B1572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH) правительства Тульской области от 06.02.2020 N 44)

2. Утвердить краткосрочный [план](#P16021) реализации региональной программы капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2020 год (приложение N 2).

(п. 2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978141AE359DDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B3572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH) правительства Тульской области от 06.02.2020 N 44)

[3](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978141AE359DDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B2572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH). Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

В.В.ШЕРИН

Приложение N 1

к Постановлению правительства

Тульской области

от 20.06.2019 N 224

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 26.12.2019 [N 665](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978140A0359ADDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B1572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH), от 06.02.2020 [N 44](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978141AE359DDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B5572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH), от 01.06.2020 [N 274](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978143AE359FDDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B1572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH),  от 31.07.2020 [N 449](consultantplus://offline/ref=A4A2A3D9A61265DEFDA1F38EBE96054C99DCEACB978144AF379ADDC759BE5D00B4A55D461313627C9932DD00B1572177B104203C19EE3FDA6C7083F8H5mAH)) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | | | | | |
| Муниципальное образование город Новомосковск | | | | | |
| 25. | ул. Бережного, д. 11/42 | 3 462,90 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | ул. Бережного, д. 13 | 1 965,50 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | ул. Бережного, д. 17 | 1 907,70 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | ул. им. Куйбышева, д. 10 | 1 784,50 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | ул. имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Присягина, д. 6 | 2 339,50 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | ул. Комсомольская, д. 8 | 6 934,20 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | ул. Комсомольская, д. 9 | 3 574,40 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | ул. Садовского, д. 13 | 2 165,80 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | ул. Садовского, д. 14 | 1 627,60 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | ул. Садовского, д. 14-а | 1 740,90 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | ул. Садовского, д. 15 | 3 410,08 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | ул. Садовского, д. 18 | 1 806,40 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | ул. Трудовые Резервы, д. 13/6 | 2 367,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581FB7D18436F2A2148C83296D973D4DCE9D2B2F69E2104DBCDAA722F2F5E4F98B6F263202C840F9DCB0ED7A768BDIBmEH) правительства Тульской области от 26.12.2019 N 665) | | | | | |
| 59. | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 4 | 2 298,10 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Новомосковск, ул. им. Куйбышева, д. 12 | 4 814,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 19 | 3 296,60 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 21 | 2 193,80 | Крыша, фасад внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 18-а | 1 111,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |